## Slide 1
SCALE 1:50
工程蓝图
统一数据平台架构评审
从数据接入、治理、服务到安全的技术决策记录
企业 AI 工作平台 · 高质量模板库

## Slide 2
核心判断
SYS-01
采用湖仓一体与领域数据产品，分阶段替换现有烟囱式链路
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
01 / 12
采用湖仓一体与领域数据产品，分阶段替换现有烟囱式链路
增量处理 · 服务目标

## Slide 3
能力组合
SYS-02
业务结果与能力建设必须同步发生
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
02 / 12
业务侧负责
•
统一接入：批流一体采集并保留变更轨迹
•
领域建模：按业务语义建设数据产品
•
服务复用：通过指标和数据 API 对外提供
•
安全治理：分类分级、血缘和审计贯穿全程
平台与职能侧负责
•
迁移中断：采用双跑和回退方案
•
口径漂移：建立指标评审委员会
•
性能波动：关键链路容量压测
•
权限复杂：统一身份与策略中心

## Slide 4
风险管理
SYS-03
四类风险均已设置前置缓释动作
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
03 / 12
迁移中断
采用双跑和回退方案
口径漂移
建立指标评审委员会
性能波动
关键链路容量压测
权限复杂
统一身份与策略中心

## Slide 5
实施路径
SYS-04
五个阶段把方向转化为可验收成果
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
04 / 12
1
基线
盘点链路与服务等级
2
底座
部署存储计算与元数据
3
迁移
优先迁移高价值主题域
4
服务
发布指标和数据产品
5
退役
关闭重复链路和旧平台

## Slide 6
交付计划
SYS-05
工作包、责任人与时间窗口已经对齐
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
05 / 12
工作包 | 核心交付 | 责任角色 | 完成窗口
基线 | 盘点链路与服务等级 | 专项负责人 | T+2 周
底座 | 部署存储计算与元数据 | 专项负责人 | T+4 周
迁移 | 优先迁移高价值主题域 | 专项负责人 | T+6 周
服务 | 发布指标和数据产品 | 专项负责人 | T+8 周
退役 | 关闭重复链路和旧平台 | 专项负责人 | T+10 周

## Slide 7
证据
SYS-06
数据表明差异集中在少数关键维度
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
06 / 12
Chart: 
| 采集 | 计算 | 存储 | 服务
集中数仓 | 68 | 84 | 73 | 91
领域数据产品 | 51 | 62 | 66 | 58
核心洞察
服务层收益最大，统一指标与 API 是优先建设项
来源：模板演示数据，仅用于版式验证

## Slide 8
关键抓手
SYS-07
形成结果需要同时推进四个抓手
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
07 / 12
统一接入
批流一体采集并保留变更轨迹
领域建模
按业务语义建设数据产品
服务复用
通过指标和数据 API 对外提供
安全治理
分类分级、血缘和审计贯穿全程

## Slide 9
关键指标
SYS-08
四项指标界定当前状态与决策空间
采用湖仓一体与领域数据产品，分阶段替换现有烟囱式链路
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
08 / 12
KPI-01
126个
数据源
覆盖核心交易和运营系统
KPI-02
18TB/日
增量处理
满足未来三年容量需求
KPI-03
99.95%
服务目标
关键数据服务双活部署
KPI-04
35%
成本下降
统一计算与冷热分层

## Slide 10
路径选择
SYS-09
两种路径的价值与代价必须同时看清
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
09 / 12
PATH-01
集中数仓
✓
治理统一
✓
控制简单
✓
迭代排队
✓
业务响应慢
PATH-02
领域数据产品
✓
责任清楚
✓
迭代更快
✓
治理要求高
✓
平台能力复杂

## Slide 11
行动清单
SYS-10
未来八周的行动已拆解到责任和验收
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
10 / 12
01
确认统一接入的负责人、交付物和完成标准
02
确认领域建模的负责人、交付物和完成标准
03
确认服务复用的负责人、交付物和完成标准
04
确认安全治理的负责人、交付物和完成标准
05
完成基线并关闭阶段评审问题
06
完成底座并关闭阶段评审问题
07
完成迁移并关闭阶段评审问题
08
完成服务并关闭阶段评审问题

## Slide 12
共同原则
SYS-11
团队需要坚持一条简单原则
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
11 / 12
“
架构决策的价值，不在图有多复杂，而在约束是否清楚。
— 项目核心团队

## Slide 13
导航
SYS-12
本次汇报回答四个关键问题
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
12 / 12
01
为什么现在
背景、变化和机会窗口
02
事实说明什么
指标、证据和关键差异
03
应该如何选择
方案取舍和风险边界
04
怎样落地
路径、责任和验收标准

## Slide 14
SCALE 1:50
采用湖仓一体与领域数据产品，分阶段替换现有烟囱式链路
下一步：确认责任人、启动首个阶段并按周复盘
工程蓝图 · 13